从合法动作到任务完成

TraceGraph TG6–TG8 研究、实验设计与终态审计报告

ACL 2027 研究项目阶段报告

| 报告日期 | 2026 年 9 月 17 日 |
| --- | --- |
| 证据范围 | TG6–TG8 本地冻结实验、终态审计与任务聚类分析 |
| 公式格式 | 正文公式保留为 LaTeX 源码，便于论文复用 |
| 结论级别 | 开发试验信号；非确认性结论或跨域通用证明 |

基于完整审计证据生成；原始实验结果保持只读

# 目录

提示：在 Word 中选中目录并按 F9 可更新页码。

# 实验设计速览

本页先给出完整研究链条。后文逐阶段说明研究动机、假设、对照、样本、停止规则、指标、结果与证据边界。

| 阶段 | 核心问题 | 实验设计 | 主要指标 | 停止/判定规则 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG6 初始 | 区分环境故障与能力失败 | 40 个冻结任务；零重试；首个硬违规停止 | 环境重置、轨迹合法性、成功 | 遇到环境初始化异常即终止 | 第 2 个任务 KeyError；不可作能力结论 |
| TG6 修复 | 原选择器在可执行环境中是否有效 | 40 个任务；每条最多 50 步 | 成功率、硬不变量 | 40 条完整或首个违规停止 | 0/40 成功；结构检查通过 |
| TG6 诊断 | 防循环和探索多样性是否足够 | 24 任务 × 3 条件 = 72 条 | 成功、二周期、唯一动作/快照 | 预注册二周期相对下降 ≥50% | 三组均 0/24；门槛未通过 |
| TG7 | 目标锚点与进度记忆是否足够 | 24 新任务 × 3 条件 = 72 条 | 成功、二周期、目标表面命中 | 成功提升或二周期相对下降 ≥50% | 三组均 0/24；representation-limited |
| TG8 | 表示与控制的主效应和交互 | 30 任务 × 3 重复 × 4 条件 = 360 条 | 第 50 步完成率与二周期发生率 | 任务聚类 bootstrap；区间方向判定 pilot signal | 0/90、0/90、3/90、42/90 |

报告日期：2026 年 9 月 17 日。 性质：基于本地冻结证据的阶段研究总结，不是正式投稿稿或普适机制证明。 范围：以 TG6–TG8 为主线，简述早期动机；不读取或重新利用 Phase 0–6 的实验数据。

## 摘要

本研究关注一个容易被整体成功率掩盖的问题：智能体可以持续选择合法动作、遵守技能图约束，并生成完整可审计的轨迹，却始终不能完成任务。前期对保守实验行为的担忧促使研究转向轨迹分析，但“策略保守”在本报告中只是研究动机，并非已经获得因果识别的失败原因。

TG6 首先区分了环境初始化故障与策略能力不足。修复环境后的独立执行完成 40 条任务但没有成功；随后三条件轨迹诊断完成 72 条，仍全部失败。增加动作多样性和探索范围，并未消除回合级二周期或形成任务完成。TG7 在 24 个新任务上比较基线、任务锚点和进度记忆，共完成 72 条。任务锚点提高了事后目标表面命中率，但三组成功率仍为零，说明“命中目标相关词”和“维护可执行的任务进度”不是同一件事。[S2–S5]

TG8 将表示方式与防循环控制拆成 2×2 因子实验，在 30 个任务、3 个重复、4 个条件上执行完整 360 条。词面贪心、词面防循环、子目标贪心、子目标防循环分别成功 0、0、3、42 条，每组分母为 90。全量离线审计核验了 16,311 步决策、全部行身份、输入边界、账本、指标、事件与冻结绑定，未发现硬不变量违规。按任务聚类的预注册自助法分析发现，完成率的表示效应、控制器效应和交互效应均为正，其边际 95% 区间未跨零。[S8–S10]

这一结果支持一个有边界的研究判断：在当前 ALFWorld 开发试验与冻结选择器中，可观测子目标表示与防循环控制的组合，比只引入其中一个组件更能将合法动作转化为任务完成。 它尚不证明一般智能体的通用机制或跨域优势。所有失败回合均在第 50 步被环境结束，原定 75 步敏感性分析并未真正实现；三次重复轨迹完全一致；双物体放置任务在四组中全部失败。这些限制必须与正向结果一起报告。

## 一、为什么以 TG6–TG8 为报告主线

如果从所有早期实验完整展开，容易把不同研究问题、数据来源和授权边界混成一条“持续提升准确率”的故事。当前最连贯、证据最充分的主线实际是：

环境能否可靠执行 → 合法行为为何无效 → 目标锚点与进度记忆是否足够 → 表示与控制能否通过因子实验分开检验。

因此，本报告将前期对保守行为的观察保留为背景，主体围绕 TG6 的失败诊断、TG7 的否定结果和 TG8 的组件对比。这里的 TG6 是 TraceGraph 阶段编号，不是旧研究线的 Phase 6。Phase 0–6 保持冻结，仅允许作为历史动机或附录背景，不能成为本研究的技能来源、调参数据或评估材料。[S1]

本报告没有联网补充文献，也不宣称该问题或方法已经完成新颖性核验。它的用途是回答：目前做了什么、证据说明什么、还缺什么，以及下一步怎样推进才不会破坏已有结果。

## 二、研究问题与统一术语

### 2.1 研究问题

本研究把“合法”与“有效”拆开考察：

结构合法性：动作是否可执行，技能是否来自允许的来源，技能图边是否满足约束，轨迹是否可重建？

行为进展：选择器是否维护了目标相关的阶段状态，能否避免重复进入无效行为？

任务完成：上述行为变化是否最终提高环境记录的成功率？

这三个层次不能互相替代。动作合法不意味着任务成功；状态变化不意味着目标接近；技能或边发生切换，也不意味着形成了有效的技能组合。

### 2.2 术语表

| 术语 | 本报告中的含义 | 不应混同的概念 |
| --- | --- | --- |
| TraceGraph | 基于可观测状态、受约束且可审计的技能选择与组合研究线 | 任意大模型智能体系统 |
| SkillBank | 仅由 ALFWorld 训练集专家轨迹构建的技能库 | 评估集演示或未来专家动作 |
| SkillGraph | 约束候选技能及允许边的组合结构 | 单纯的动作日志 |
| 任务锚点 | 从初始 observation 中解析的目标相关信息 | 外部 task description 输入 |
| 进度账本 | 从允许的观测和行为派生的内部状态记录 | 隐藏环境状态或真实任务完成判定器 |
| 二周期发生率 | 回合中是否出现冻结检测器定义的二动作循环 | 循环步骤占比或任务失败率 |
| row | 一个任务、一个重复、一个条件下的一次运行记录 | 一个独立任务 |
| 独立运行 | 新输出目录、独立启动且不覆盖旧结果的执行 | 新任务样本或首次未见评估 |

TG6–TG8 的本地实验使用确定性选择器，并非调用 Qwen 或其他提供商模型进行推理的准确率试验。早期计划中出现的模型名称不能据此转化成本次实验的模型能力结论。[S1, S8]

## 三、运行边界与操作性建模

### 3.1 允许的输入

在第 \(t\) 步，外部运行输入限定为

\[
x_t=(o_t,h_t,A_t),
\]

其中 \(o_t\) 是当前 observation，\(h_t\) 是完整历史动作，\(A_t\) 是当前 admissible actions。没有额外的任务文件、PDDL 参数、规划器状态、场景真值、专家未来动作或评估标签输入。

初始 observation 本身可以包含任务句，因此“只允许三个字段”不等于“没有任务目标信息”。内部账本和历史快照由先前允许输入派生，不是第四个外部数据通道。报告中的事后任务分类和成功标签用于评估，不能回流到动作选择。

### 3.2 受约束的动作选择

设 \(C_t\subseteq A_t\) 为能与训练来源技能匹配的可执行候选集合。选择器记录候选技能、拒绝理由、允许边、选中技能和最终动作。TG8 四个条件共享候选资格逻辑，主要改变候选排序：

词面表示：按照尚未解决的目标词与动作词的重叠评分。

子目标表示：按照当前待完成子目标的动作族和实体匹配评分。

贪心控制：使用表示评分和冻结的确定性平局规则。

防循环控制：在表示评分之后，加入动作是否已出现、是否位于检测到的二周期等偏好。

防循环不是对一切重复动作的绝对禁止。它处于排序规则中的特定位置，因此“防循环组仍有二周期”并不自动意味着实现没有执行规则；必须检查当时的表示评分、候选集合和决策轨迹。[S8]

### 3.3 可观测子目标状态

账本可以概括为

\[
\ell_t=F(\ell_{t-1},o_t,h_t,A_t).
\]

这里的 \(F\) 是冻结的可观测事件规则，不是真实隐藏任务状态的读取函数。简单放置任务通常需要寻找物体、拾取、寻找目的地、放置；清洗任务增加寻找清洗位置和清洗；双物体任务需要区分两轮物体处理。

正式选择器不是“快照变化了就算子目标完成”。搜索类子目标利用当前可执行的拾取、清洗或放置动作作为证据；操作类子目标结合前一动作、当前文本事件及实体匹配判断进展。账本同时记录无效进展、证据来源和完整性指纹。该规则仍是代理表示，不能直接等同于真实任务完成状态。[S8]

以上公式是实现层面的整理，不是新增定理。本报告不主张已经证明收敛性、样本复杂度界或信息论不可能性。

## 四、实验演进总览

| 阶段 | 要回答的问题 | 执行规模 | 结果或状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| TG6 初始执行 | 本地环境是否能按约束运行？ | 计划 40 个任务；启动 2 个，完整执行 1 个 | 第二个任务初始化时出现 KeyError: val1，按规则停止 |
| TG6 修复后执行 | 环境障碍排除后，原选择器能完成任务吗？ | 40 个任务，40 条 | 0/40 成功，无记录的硬不变量违规 |
| TG6 轨迹诊断 | 防循环或探索多样化是否足够？ | 24 个任务，3 条件，72 条 | 三组均 0/24；主要层二周期均 9/9 |
| TG7 进度记忆 | 目标锚点和进度记忆是否解决问题？ | 24 个新任务，3 条件，72 条 | 三组均 0/24；进度记忆二周期 22/24 |
| TG8 因子试验 | 表示和控制各自及联合作用是什么？ | 30 个任务，3 重复，4 条件，360 条 | 成功数为 0、0、3、42，每组 90 条 |

表中各阶段任务集合、条件和设计不同，不能把 TG7 的 0% 与 TG8 组合组的 46.67% 直接当成同任务随机对照的因果提升。具有明确组件对比含义的是 TG8 内部的配对 2×2 比较。[S2–S9]

## 五、TG6：从环境故障到“合法但无效”

### 5.1 首次停止不是能力失败结论

2026 年 8 月 31 日的本地执行，在第二个任务重置阶段遇到 game.tw-pddl 解析错误。只有第一个任务完成了 50 步，第二个任务没有进入正常动作执行。因此，不能把这次停止写成“40 个任务均失败”，也不能用它支持选择器没有能力的结论。它首先是环境完整性问题，应保留终止记录并通过新的、版本化的修复流程解决。[S2]

### 5.2 环境修复后，零成功成为真正的行为观察

修复后的独立执行完成 40/40 条，每条 50 步，成功数仍为零，未记录硬不变量违规。至此，研究才具备把问题转向选择器行为的基础：环境能够完成执行，动作和轨迹能够通过结构检查，但策略不能完成任务。[S2]

### 5.3 轨迹多样化没有形成稳定进展

后续诊断在 24 个任务上比较基线、历史防循环和可观测进展导向条件。完整执行 72 条、3,600 步，三组都没有成功。主要的 9 个 look_at_obj_in_light 任务中，三组二周期发生率均为 9/9，未达到预注册的至少 50% 相对下降门槛；15 个迁移层任务中，回合级二周期同样普遍存在。[S3]

干预并非完全没有改变行为。旧报告记录，可观测进展导向条件增加了唯一动作和唯一快照数量。后续事后审计进一步发现，285 次新动作中有 263 次通向新观测状态。但这些“新”并没有带来任务成功。因此，TG6 的关键观察不是“控制器完全不工作”，而是：

它可以改变轨迹形状，却仍不能把探索、目标和完成条件连接起来。

### 5.4 事后机制审计如何收紧解释

TG6 审计发现 138 个跨任务相同允许输入的分组，其中 134 个包含不同的事后目标。检测到循环时，仍存在循环之外的合法技能动作；技能与边的切换也频繁发生在重复快照上。这削弱了“只能循环，因为根本没有其他动作”这一简单解释。[S4]

但这些结果不证明原始观测的信息论不足：初始观测包含任务句，内部记忆是否保存并正确使用它是另一个问题。更合适的判断是，当前表示与控制不能持续维护目标导向的进展状态。

指标口径提醒：旧报告的 cycle_step_rate 出现 1.064。源码用被循环覆盖的位置数除以 动作数−3，不等同于通常意义上以总步数为分母的概率。因此本文不把它当作“106.4% 的步骤发生循环”，核心比较使用回合级二周期发生率。历史原始文件保持不改。[S3]

## 六、TG7：记住目标，还不等于会推进目标

TG7 在 24 个新任务上设置三个条件：baseline_first_eligible、task_anchor_aware 和 progress_memory。WSL 重置就绪检查通过后，正式执行完成 72/72 条和 3,600 步；三个条件都为 0/24 成功，输入、轨迹、动作可执行性及账本记录检查通过。[S5]

| 条件 | 成功 | 二周期回合 | 事后目标表面命中率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线 | 0/24 | 24/24 | 9.38% |
| 任务锚点 | 0/24 | 24/24 | 75.63% |
| 进度记忆 | 0/24 | 22/24 | 11.88% |

任务锚点大幅提高了目标表面命中率，但任务成功没有改变。这里只报告代理指标的描述性差异，不作统计显著性判断。进度记忆把二周期发生率由 100% 降至 91.67%，相对下降 8.33%，低于预注册的 50% 门槛。

TG7 因而保留 representation-limited 的阶段判断。它的精确含义是：当前增强后的表示和控制仍不能把合规动作转化为持久任务进展。 它不等于“任何基于 observation 的智能体都不可能成功”，也不等于提供商模型能力不足。报告中的 179 个跨任务输入碰撞组及其中 24 个目标冲突组，只能作为这种有边界解释的支持材料。[S5]

TG7 给 TG8 的直接启发是：下一步不应继续把“记住关键词”“访问新状态”当作完整进度，而应明确可执行的子目标事件，并把表示变化和防循环控制拆开检验。

## 七、TG8：设计审查与正式实现

### 7.1 为什么经历多次版本修正

TG8 v1–v3 的设计审查暴露了因子混淆、模板重复、条件位置不均衡和把计划行错误写为已完成调用等问题。选择器早期版本还把寻找物体误建模为直接导航到物体，忽略搜索和开容器前置条件，并过度依赖快照变化判断进展。[S6–S8]

最终需要区分三种版本号：

设计 v4：30 个全局唯一模板、360 条显式日程、平衡条件位置和正确的零执行记账。

选择器 v3：可观测事件账本及可重算的候选、排序、技能边和账本验证。

durable runner v2：保留冻结行执行语义，增加逐行持久化、终止记录和独立输出保护。

不能把三者简单写成一个“v4 算法”。最终 WSL readiness 通过 30 个任务重置和 120 次选择器探针，之后才进入独立授权执行。[S8]

### 7.2 固定样本与对比

TG8 使用三类任务，每类在 valid_seen 和 valid_unseen 各选 5 个唯一模板，共 30 个任务。每个任务有 3 个配对 seed，并执行 4 个条件，共 \(30\times3\times4=360\) 条。90 个任务—重复区组采用循环 Latin 位置分配，每个条件—位置格为 22 或 23 次。[S8]

这是一项固定开发试验。环境划分名称中的 valid_seen、valid_unseen 不自动赋予本研究“最终未见确认集”的地位。它们仍用于方法开发与机制诊断，不能在观察结果后再宣称为未使用过的确认性测试集。

### 7.3 三个预注册因子对比

按固定顺序记四个条件结果为 \(Y_{00},Y_{01},Y_{10},Y_{11}\)，第一下标表示词面/子目标，第二下标表示贪心/防循环。每个任务、每个重复计算：

\[
\Delta_R=\frac{(Y_{10}-Y_{00})+(Y_{11}-Y_{01})}{2},
\]

\[
\Delta_C=\frac{(Y_{01}-Y_{00})+(Y_{11}-Y_{10})}{2},
\]

\[
\Delta_{RC}=(Y_{11}-Y_{10})-(Y_{01}-Y_{00}).
\]

随后在任务内保留重复结构，在任务之间聚合。完成率上正值表示改善；二周期发生率上负值表示下降。交互效应必须直接计算，不能通过“一个组显著、另一个组不显著”来代替。

## 八、TG8 正式运行与审计结果

### 8.1 哪一次运行进入本报告

主分析仅使用 independent_20260916_manual_v1。它于北京时间 2026 年 9 月 16 日 23:21:26 启动，9 月 17 日 08:08:45 正常结束，退出码为 0。360 条全部保存，共 16,311 个动作和对应确认步骤，记录的硬不变量违规为零。[S9]

原始授权的六小时截止后来由用户明确取消，修改的是现有运行的控制时限，不是重启实验。原配置和授权回执保留原哈希，另有取消截止的授权与应用证据。运行结束后，保活程序释放了 SYSTEM 请求。

先前中断运行，包括 103 条已保存记录、19 次成功的 v7 前缀，全部单独保留，不与本次 360 条合并。新的输出目录不代表新的任务样本：当前运行使用同一冻结日程，早先前缀已暴露其中部分任务。绑定文件没有在这些执行之间改变，但本报告不能把当前结果称为从未观察过这些任务的首次盲测。

### 8.2 本次审计覆盖什么

终态审计于 2026 年 9 月 17 日完成，覆盖：

360 个唯一行标识、30 个任务、全部计划顺序与元数据。

每个独立 row 文件与聚合结果的一致性。

精确的三个输入字段、完整历史动作和动作可执行性。

16,311 步的指纹、账本、候选、排序、技能边及冻结选择器决策重算。

每行指标、成功记录一致性、步数上限及 720 条开始/保存事件。

配置、计划、授权、预检、选择器、readiness、runner 和技能库绑定。

读取前后的原始证据哈希一致性。[S9]

审计仅缓存不可变技能索引的确定性动作查询，415,638 次查询对应 924 个唯一命令；每步排序、账本和决策仍重新构建。缓存前后一致性及返回值不共享可变列表的测试通过。早先未缓存的离线审计停在 150 条之后，随后缓存版完成全量核验；这不是再次执行实验。

审计通过不意味着存在独立的真实状态裁判。重算使用冻结验证器而非完全独立实现；环境成功标签没有重新跑环境复判；网络隔离记录也不是独立流量计量。原始结果明确写有 network_counters_independently_measured=false。

### 8.3 主要结果

| 条件 | 成功/运行 | 完成率 | 成功任务身份数 | 第 50 步前二周期发生回合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 词面贪心 | 0/90 | 0.00% | 0/30 | 90/90 |
| 词面防循环 | 0/90 | 0.00% | 0/30 | 81/90 |
| 子目标贪心 | 3/90 | 3.33% | 1/30 | 87/90 |
| 子目标防循环 | 42/90 | 46.67% | 14/30 | 45/90 |

总成功率 45/360=12.5% 是四条件混合的描述，不能代表组合方法的完成率。组合方法应报告为 42/90，或在本次重复完全一致的事实下报告为 14/30 个任务身份。全部成功均在第 36 步及之前发生。[S9–S10]

### 8.4 任务聚类不确定性分析

按照预注册方案，对 30 个任务进行 10,000 次有放回抽样，每次保留同一任务的四条件和三重复。对两个主要指标的三个对比分别报告 95% 百分位区间。具体实现使用 Python 标准库，分位数按 \((B-1)p\) 线性插值；计算随机种子设为 20260917。该种子为实验结束后的分析复现设置，不冒充预注册实验 seed。[S8, S10]

| 指标 | 对比 | 效应，百分点 | 边际 95% 任务聚类区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 50 步前完成率 | 表示 \(\Delta_R\) | +25.00 | [+15.00, +35.00] |
| 第 50 步前完成率 | 控制器 \(\Delta_C\) | +21.67 | [+13.33, +30.00] |
| 第 50 步前完成率 | 交互 \(\Delta_{RC}\) | +43.33 | [+26.67, +60.00] |
| 第 50 步前二周期发生率 | 表示 \(\Delta_R\) | −21.67 | [−35.00, −8.33] |
| 第 50 步前二周期发生率 | 控制器 \(\Delta_C\) | −28.33 | [−36.67, −20.00] |
| 第 50 步前二周期发生率 | 交互 \(\Delta_{RC}\) | −36.67 | [−60.00, −13.33] |

六个区间均未跨零，方向与完成率提高、二周期下降一致，达到预注册的 pilot signal 解释标准。这些是六个边际区间，不是同时置信区间，未作多重比较校正；本报告不将它们升级为确认性显著发现，也没有生成或报告 p 值。

表示主效应是两个控制器条件下效果的平均，不意味着“只改变表示就有 25 个百分点的收益”。事实上，子目标贪心相对词面贪心只有 3.33 个百分点；大的平均效应与组合条件的收益相关。同样，控制器平均效应也不意味着词面防循环单独有效。应将主效应与交互效应一起解释。

### 8.5 任务类型边界

组合组在简单放置、清洗后放置和双物体放置上分别完成 6/10、8/10、0/10 个任务身份。它在两个环境划分中都有成功记录，但每个任务类型—划分只有 5 个任务，不足以据此宣称稳健的跨分布泛化。

双物体任务全失败值得优先分析，但当前数据不能直接确定原因是对象身份绑定、第二轮子目标重入、账本错误完成、候选技能缺口还是排序优先级。应先用冻结轨迹区分这些解释，而不是直接把某一个写成已证实机制。

## 九、三项必须保留在主结论附近的限制

### 9.1 75 步扩展没有真正实现

全部 315 条失败记录都在第 50 步以 environment_done 结束，没有轨迹进入第 51 步。当前环境 YAML 的 episode limit 为 50，构建器没有接收外层 75 步循环的覆盖参数。这支持“环境时限早于 runner 上限”的解释；但 YAML 的启动时哈希未单独绑定，不能用今天的文件完全证明当时配置。[S9]

这不是超出“最多 75 步”的硬上限违规，却是预定敏感性评估的实现偏差。第 50 步主要终点可以分析，completion_by_step_75 字段不能当作提供了 25 步额外机会后的结果。不得通过悄悄修改环境并续跑来补齐旧试验。

### 9.2 三次重复没有增加任务多样性

120 个任务—条件组合中的三次记录，在 observation、历史动作、可执行动作、最终动作和成功序列上全部一致。配对 seed 不同，但在此次本地执行中没有体现为不同轨迹。因而不能声称“360 个独立样本”，也不能把这三次重复包装成跨随机性稳健性证据。

本次 bootstrap 正确地以任务为聚类单位，避免把重复行当作独立任务；但它仍不能消除固定开发样本、模板选择方式和既有观察带来的外推限制。

### 9.3 防循环下降不是已经识别的中介机制

完成率提高与二周期发生率下降同时出现，不足以证明“减少循环导致成功”。成功回合提前结束，循环检测的观察长度随条件变化；更短的成功轨迹本身就可能减少出现循环的机会。当前结果识别的是冻结组件组合的试验对比信号，不是进展表示、循环和成功之间完整的中介因果链。

## 十、现在能够支持什么，不能支持什么

| 主张 | 当前判断 | 证据或缺口 |
| --- | --- | --- |
| 动作合法和轨迹可审计不足以保证任务完成 | 支持，限于这些实现与任务 | TG6、TG7 合规执行但零成功 |
| 任务关键词命中不等于任务进展 | 支持，属于代理指标与完成结果的区分 | TG7 锚点组高命中、零完成 |
| 子目标表示与防循环组合有开发试验收益 | 支持 pilot signal | TG8 内部配对比较及任务聚类区间 |
| 两组件在所有智能体中都缺一不可 | 不支持 | 只有当前四个实现，缺少其他策略与确认样本 |
| 主要问题已经证明是原始观测信息不足 | 不支持 | 初始观测含任务句；缺少不可能性证明 |
| 减少循环是成功提升的已证实中介原因 | 不支持 | 观察长度、提前成功和其他路径未分离 |
| 75 步长时程表现已验证 | 不支持 | 所有回合最多实际观察到 50 步 |
| Qwen 或其他大模型能力被验证 | 不支持 | 当前运行没有模型/提供商推理调用 |
| WebShop 或其他数据集泛化成立 | 不支持 | 未授权、未执行 |

最适合当前阶段的一句话结论是：

在仅使用可观测输入的冻结 ALFWorld 开发试验中，结构合法性、动作多样性和任务词命中并不足以形成任务完成；可观测子目标表示与防循环控制的组合产生了正向完成率交互信号，但其泛化范围、双物体任务机制及长时程表现仍未验证。

## 十一、下一步的优先级

### 11.1 可以立即开展的离线工作

形成失败类型表。 对组合组失败任务逐条记录“首次偏离可执行进展的位置”、待完成子目标、候选动作和排序原因，保持事后诊断标签不回流到旧实验。

优先审查双物体任务。 检查第一/第二个对象是否被区分、完成事件是否错误复用、放置后能否正确进入第二轮流程。先建立可反驳的诊断，不预先指定唯一原因。

审查评价口径。 将旧 cycle_step_rate 与回合二周期明确分开；分析提前成功对循环发生率的观察窗口影响，不改写既有主终点。

准备复现依赖清单。 不仅绑定选择器和 runner，还明确环境 YAML、适配器、相关纯函数依赖、ALFWorld/TextWorld 版本及实际环境时限。

### 11.2 需要另行设计和授权的新实验

如离线诊断支持具体修改，应先制作新版本并冻结，再申请新的独立执行，而不是直接“再跑 TG8”：

明确目标是验证对象身份记忆、检验防循环优先级，还是测试 75 步扩展；一次修改对应清晰假设。

将实际环境上限纳入 readiness 测试和哈希绑定，确认环境确实允许第 51–75 步。

使用未被开发诊断消耗的新任务身份或明确隔离的确认样本，并预注册停止与排除规则。

预先定义独立单位、重复角色、主要对比和多重比较策略。

保持原始输入边界；任何新模型、数据集或网络权限都不能由当前“继续研究”自动推导。

当前没有启动这些新实验的授权。 已完成运行及所有先前前缀保持不可覆盖，现有授权已消耗。

## 十二、报告结论与工作交付

研究目前已经完成从现象诊断到可区分组件的试验比较。TG6 排除了把环境故障与策略失败混为一谈的做法，并说明轨迹多样化不等于任务进展；TG7 进一步显示，记住任务词和维护粗略进度仍可能失败；TG8 在同一冻结因子设计内发现了子目标表示与防循环控制的联合收益。

最重要的变化不是“项目终于出现非零成功”，而是现在有了能够被检查、被限制、也能被后续试验推翻的解释链。下一阶段应针对剩余失败和确认性验证推进，不应回到把更多运行次数等同于更强证据的做法。

本次交付包含：完整终态审计、可复现的任务聚类分析、30 个任务的分析输入表和本报告。原始实验没有重跑或改写；本报告由本地证据整理，面向正式投稿的文献新颖性审查、理论证明和独立确认实验均尚未完成，最终学术解释仍需研究者审阅。

## 附录 A：证据索引

以下均为本地项目证据；编号用于报告内追溯，不是外部文献引用。

S1 研究边界：TraceGraph 研究计划。

S2 TG6 环境与修复执行：首次停止报告；修复后运行清单。

S3 TG6 轨迹诊断：执行报告；冻结执行及指标代码。

S4 TG6 机制审计：审计报告。

S5 TG7：进度记忆执行报告。

S6 TG8 设计审查：v3 审查报告。

S7 TG8 选择器审查：v1 问题报告。

S8 TG8 冻结设计与实现：v4 计划；v4 配置；选择器 v3。

S9 TG8 终态审计：审计 JSON；审计说明；原始结果。

S10 TG8 聚类分析：分析 JSON；任务级输入 CSV；分析脚本。

## 附录 B：关键哈希与复现范围

| 对象 | SHA-256 / 指纹 |
| --- | --- |
| TG6 修复后结果 | b9cbd8f87a08f2c2f2b88e1028992a8f117d69b40878ba96db2daf6c65037527 |
| TG6 轨迹诊断结果 | d804d727f3d90beea4fc90f0216f1f6eeb6754fdceee00816309ea7240a81b67 |
| TG7 正式结果 | 34ea3456f7d361761b9c6eff369c466a799a1c2427da18f703060c27546ed4ff |
| TG8 v4 aggregate | 098bee6f10b47fb8dbe656785c3732a949448047f72bb0454bb48545299ceffe |
| TG8 selector | 6aae3a8539594bdb65bdeab92f9d82c2de9ac0e287f036af1e83157751636622 |
| TG8 selector/config | 36407699541289ea42a69362f1a6a3c2582648b1e1b7680781ed6725ee066582 |
| TG8 readiness | 85627fd938abce62e254a68957893f81b1389cc0a7e6519976d338a15ed3904b |
| TG8 durable runner | 6d6d1ad26f5f5ea18d7da8b8dece366035588fbd3ac5ee4dc7dab419091263e8 |
| TG8 原始结果 | 1a8f4c860822524e8290057b4783ff467ec8d0e4ba3a7e784af924f8d2dff954 |
| TG8 终态审计 | 054a73c13e9984e3dfe5c07e6d76c2929454105bfee47e381f923448d4785d71 |
| TG8 聚类分析 | da3a08f94a0a0198b0fc3ec67e0b26903d4186366c5ed7486009aae6da8f55a9 |

完整逐文件哈希见终态审计和分析 JSON。脚本可以在新的审计/分析版本中复核数据，但不能借“复现”调用实验启动器、覆盖旧输出或继续已终止的环境回合。